调度算法优化研发过程

—— 目的地到达：从数十秒～数分钟级，优化至热路径 <1s（全国 Full CH）

1. 项目背景

起点： 2026-05-28 实现车辆会合预测，2026-06-03 增加「限时抵达目的地」排序与路径规划。早期全国图上区域加载约 30–60s，会合第二辆车曾约 41s。目的地到达上线后，跨区域/多车场景长期达不到秒级：常见十余秒至77s；线上服务器CentOS 上曾到「几分钟」、珠三角相关脚本 50s 以上、单次约 45–52s，并多次出现地图换点卡死/超时。同期还伴随假直线折线、空轨迹、可达性误判等问题。「98 车广州 24s→12s」仅为 2026-07-06 中期基线，并非历史最差耗时。

目标：任意常用目的地、多车场景热路径交互 <1s；结果必须准：真路网折线、按截止时间区分可按时与超时可达。

当前成果：已落地全国稠密 Full CH（china.mmlp.full.ch，约 7.1GB；约 7960 万节点 / 1.67 亿弧）。同省/跨省典型热路径约 100–400ms；超长途约 0.37s 仍可画出完整真路网。吸附失败经 25/50/100km 最近路网扩展，消除偶发空轨迹；状态栏按「可按时 / 超时可达」区分。

1.0 版本关键技术方案

a. 路网与服务：全国地图数据 → china.mmlp.bin（约 5.7GB）；空间索引 .sidx（约 2.0GB）。早期曾尝试整图进内存（启动可达数分钟）；后默认改为 index 模式（mmap 按需）。HTTP 服务 + 地图点选目的地。

b. 路由：走廊/bbox 子图提取 + Dijkstra/时间场，后叠加稀疏全国 hwy CH、省级 Full CH 拼接。跨省与远距车队易放大子图、线程池嵌套卡死、或回退无折线 geodesic ETA，表现为慢、假直线或空轨迹。

2. 优化历程

| 阶段 | 时间节点 | 主要优化内容 | 优化成效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-05-28 ～06-02 | 项目初始化；会合预测算法与全国建图；区域加载、空间索引、index/full 加载模式探索。 | 具备可运行服务；会合从「像卡死/40s+」压到秒级～十余秒量级，但仍远未达实际正常体验标准。 |
| 1 | 2026-06-03 ～06-28 | 上线限时抵达目的地 API 与地图展示；点选目的地/到达时间、侧栏排序、离线地图与 CentOS/Python3.6 适配。 | 功能闭环；性能仍以「十余秒级」为主，首次请求不合理。 |
| 2 | 2026-06-29 ～07-05 | 修复远距车队目的地到达挂起；index 模式加速（ege o、批反向、走廊剪枝、并行）；引入公路 CH / arterial CSR / rtile 等预处理。 | 烟雾/走廊用例从「几十秒」压到数秒级；但跨省、换点、CentOS 仍常出现 20s+～数分钟或卡死。 |
| 3 | 2026-07-06 ～07-08 | regional 场缓存与三路并行；修复线程池嵌套死锁与假直线；构建默认 Release（消除 -O0 慢 5–8×）；prd/gd/sc/nx/xj 等区域离线 Full CH。 | 98 车广州：约 24s→12s/8s，Release 后约 14–25s→3.7s；重点省区内可秒级；全国任意点仍不稳定（卡死/假线/负优化反复）。 |
| 4 | 2026-07-10 | 全国稠密 Full CH 一次查询（同省/跨省统一）；启动 warm、默认跳过省级全量预热；requireRoutePolyline；吸附 25/50/100km 扩展；超时仍出真路网；状态栏可按时/超时可达。 | 热路径典型 <1s（广州/北京/合肥验证约 167–375ms）；从「数分钟/50s+」量级跃迁到交互可用；空轨迹与误计可按时修复。 |

3. 当前状态与后续计划

当前版本（优化后）主要技术方案总结

a. 核心算法：全国稠密 Contraction Hierarchies（MMLPCH03）。离线由 CSR 收缩得到 china.mmlp.full.ch（构建约 866s；活跃道路节点 79,598,244；弧 167,150,650；文件约 7.1GB / 7609MB）。在线每车多源多汇双向 CH 查询并展开真路网折线；折线自适应采样（最长约 800 点）。搜索地平线与用户截止时间解耦：超时车辆显示虚线轨迹。

b. 工程与部署：默认 index + 全国 Full CH；有全国 Full CH 时不强制省级 sidecar、默认不预热全部省级 CH。目的地吸附：边匹配约 8km，失败则 25/50/100km 最近 Full CH 节点。验证：tools/verify_national_full_ch.sh。运行环境：Python 3.6+、CentOS 7/同类；32GB 内存。

历史耗时对照

| 阶段/场景 | 量级（实录） |
| --- | --- |
| 早期会合：第 2 辆车 | 约 41s（此前更像卡死） |
| 多车/换点常见 | 约 14–26s；亦见 18s、23s |
| CentOS / 跨区域恶化 | 「几分钟」；脚本 50s+；单次约 45–52s |
| 负优化回退点 | 曾到约 77s 量级对比 |
| 中期 98 车广州 | 约 24s → 12s/8s；Release 后 → 约 3.7s |
| 当前全国 Full CH 热路径 | 典型 100–400ms |

关键数据与性能参数

| 参数项 | 实际值 |
| --- | --- |
| 项目启动 / 目的地功能 | 2026-05-28 / 2026-06-03 |
| 全国底图 china.mmlp.bin | 约 5.7 GB |
| 全国 Full CH | 约 7.1 GB；节点 79,598,244；弧 167,150,650 |
| Full CH 离线构建 | 约 866 s |
| 空间索引 .sidx | 约 2.0 GB；cells≈972,485 |
| 边吸附 / 失败扩展 | 8 km；25→50→100 km |
| 折线上限 / maxSeg 阈值 | 800 点；50 km |
| 货车休息（默认） | 约 4h 驾驶 + 30min 休息 |

后续计划：（1）添加中亚五国地图；（2）验证实现跨国轨迹规划；（3）中亚五国 Full CH 部署。

4. 名词解释

目的地到达（destination arrive）：给定目的地坐标与截止到达时间（arriveBy），计算车队中哪些车辆能在截止前到达，并返回按行程排序的路网路径。

热路径：服务已启动且相关图数据已预热（warm）后的交互请求路径；相对冷启动首次访问，更能代表日常点击地图时的体验。

ETA: Estimated Time of Arrival（预计到达时间）。

可按时 / 超时可达：可按时：路网行程 ETA 不晚于截止时间；超时可达：仍算出真路网路径，但 ETA 晚于截止（地图上常以虚线表示）。

真路网折线：沿道路节点/边采样得到的轨迹，反映实际可走道路；相对「假直线/弦线」（两点间大圆或近似直线）而言。

空轨迹：接口返回了 ETA/距离，但 route 折线为空，地图上无路径可画；常由吸附失败后回退到无折线估算引起。

Full CH / 全国稠密 Full CH：Contraction Hierarchies（收缩层次）的全路网版本。全国产物为 china.mmlp.full.ch：离线对几乎全部道路节点做收缩，在线用双向 CH 查询，同省与跨省可一次算通路网路径。

hwy CH（稀疏公路 CH）：仅在高速公路/干线等稀疏子图上构建的 CH，体积小、跨省快，但细节路网不足，易与省级图拼接产生空洞或假直线。

省级 Full CH / sidecar：按省或区域裁剪的 Full CH 旁路文件（如 china_gd.mmlp.full.ch）。全国 Full CH 可用后，一般不再强制预热全部省级 sidecar。

CSR：Compressed Sparse Row，压缩稀疏行邻接表。构建 Full CH 的中间图结构；由底图导出后供收缩程序使用。

Dijkstra / 时间场：在路网子图上按旅行时间做最短路搜索；时间场指从某点（或目的地反向）扩散得到的各节点最早到达时间。早期目的地到达主要依赖此法，子图一大就变慢。

走廊 / bbox 子图提取：按车辆与目的地包围盒（bbox）或走廊带宽，从全国底图裁出局部子图再算路。子图过大是早期数十秒～数分钟延迟的主因之一。

空间索引（.sidx）：将路网边按经纬度网格分桶的索引文件，用于快速最近边匹配与范围内收边，避免扫描全图。

index 模式 / full 模式：index：启动主要加载空间索引，路网按需 mmap 读取；full：尽量把整图装进内存，启动慢、占内存大。当前默认 index。

mmap：内存映射文件：把磁盘上的图/CH 映射进进程地址空间，按访问缺页加载，便于大图常驻与预热。

warm（预热）：启动后主动触碰关键 mmap 页（如全国 Full CH），减少首次查询的缺页等待，使热路径更接近稳定延迟。

吸附（map matching / snap）：把点击点或车辆 GPS 匹配到最近路网边/节点。边吸附约 8km；失败时再按 25/50/100km 扩展找最近 Full CH 路网节点。

geodesic ETA：用球面直线距离（常乘约 1.25 的绕路系数）估算行程时间，不产生路网折线；仅作无路可走时的退化手段，热路径上应避免当作成功结果。

requireRoutePolyline：要求结果必须带可画路网折线；开启后禁止把「空折线 geodesic ETA」当作有效到达结果返回。

maxSeg：折线相邻采样点之间的最大球面距离。过大（如 >50km）通常表示假直线或采样过稀，验证时用于判定轨迹是否可画。

MMLPCH03：本项目 Full CH 文件格式标识（magic），含节点、上下行弧及 shortcut 子弧信息，支持查询后完整展开为路网折线。

arterial CSR / rtile：干线稀疏邻接与瓦片化边收集预处理，用于加速早期 index 模式下的走廊收边；全国 Full CH 成为主路径后重要性下降。